## Slide 1: Bevezetés a tanácsadásba
A tanácsadás folyamata
Dr. Schmuck Roland

## Slide 2: A folyamat meghatározó tényezői
Ügyfél
  Mérete
  Iparága
  Elvárásai
Szolgáltatás jellege
Határidő
Vállalási összeg

## Slide 4: A tanácsadás folyamata
Kapcsolatépítés
Előzetes diagnózis
Ajánlat, szerződés
Diagnózis
Tényfeltárás, adatgyűjtés
Elemzés
Megoldási javaslatok
Változatok kidolgozás, értékelése
Akciótervek
Értékelés, zárójelentés
Közreműködés
Implementáció
Befejezés
Prezentáció

## Slide 5: A tanácsadás folyamata
Probléma meg - határozás
és projekt-tervezés
Elemzés
Egyeztetés
Előadás
Kapcsolatfelvétel
Ajánlat, szerződés
Módszerek
Végrehajtás?
Folyamatos kommunikáció
Invenció

## Slide 6: A tanácsadás folyamata – tréningek esetében
Egyértel-mű igény
Tréning
Utókövetés
Kapcsolatfelvétel, ajánlat

## Slide 7: A tanácsadás folyamata – tréningek esetében
Kérdőív
Feldolgozás
helyzetelemzés
Design
meeting
Kapcsolatfelvétel, ajánlat
Tréning
Utókövetés
Folyamatos kommunikáció

## Slide 8: A tanácsadás folyamata: a projektfolyamat lépései
A
Program
definíciója
Minőség
Ráfordítás
Idő
Terjedelem
Kozkázat
Projektek
Feladat felvetés
Projekt definíció
Projekt előkészítés
Projekt lezárás
I. A projekt elindítása
II. A projekt megvalósítása
III. A projekt befejezése

## Slide 9: A tanácsadási folyamat dilemmái
Alul vagy túltervezés (minőség romlása, ügyfél elégedetlensége)
Ajánlat (annak és arra amire kéri; másolhatóság; érthetőség; mi nincs benne!)
A scope és módosítása
Invenció (az innovátor szerepe)
Szerződés (egyensúlytalanság)
Az ügyfélszervezet bevonása (involvement)

## Slide 10: A tanácsadási folyamat dilemmái
Ügyfélkezelés. Szponzori és stakeholderi háló.
Megvalósítás (értékestés és a megvalósítás személyében elválik).
Az ügyfél elvárásainak menedzselése. Az ügyféllel és nem az ügyfélen.
Elengedni az ügyfél kezét.

## Slide 11: A projektek keletkezése
Megkeresés - beesik – Hírnév, brand, publikációk. Ritka
Projekt generálás – direkt marketing eszközökkel. Kicsik kevéssé tudnak élni vele.
Projekt generálás – on the job.
Stratégiai szövetségi rendszerek tanácsadók között
Kapcsolati tőke felhasználása

## Slide 12: Kapcsolatfelvétel, az első találkozás
Ügyfél kezdeményezésére
Tanácsadó kezdeményezésére
Egymással szembeni elvárások
Első megbeszélés, ice breaking
Tanácsadással szembeni ellenérzések kezelése
Marketing?

## Slide 13: Tanácsadó és az ügyfél
Csodavárás / túlzott maga- biztosság
Kölcsönös bizalmatlanság
Kölcsönös bizalom
Idő
“Feszültség”
Miért? - A szolgáltatás tartalma körüli viták
- Az előrehaladás üteme (miért) - Ráfordított erőforrások - Stílus
Hogyan? - bizalom munkakapcsolati szinten - bizalom a tanácsadó cégben

## Slide 14: Előzetes helyzetfelmérés
Műfaj
Rövid helyzetfelmérés
Méret
Iparág
Stakeholderek
Szponzor
Módszerek
Költségek
A probléma
Kommunikáció

## Slide 15: Probléma meghatározása
Mi a valódi probléma? - Ok vagy okozat
A strukturálás ad lehetőséget a feladatok meghatározására

## Slide 16: Projekttervezés
Időtartam, határidők mérföldkövek
Felelősök
Erőforrások
Kimenet
Kockázat
Megtérülés
Minőség.
Szervezet

## Slide 17: Ajánlat és szerződéskötés
Belépőkártya
Ügyfél figyelmének felkeltése
Helyzetleírás
Cél
Közreműködés módja
Projektterv
Referenciák

## Slide 18: Elemzés
Információk gyűjtése
  miért?
  honnan?
  hogyan?
  környezeti hatások?
Elemzési módszerek
  statisztikai
  modellek
  menedzsment módszerek
Típusai:
  Átvilágítás
  Nagyvonalú helyzetelemzés
  Részletes diagnózis

## Slide 19: Megoldási javaslatok
A szervezeti változások
  iránya
  módja
Konkrét lépések összessége

## Slide 20: Prezentáció
A siker kulcsa:
  világos, logikus felépítés,
  tömörség,
  teljességre törekvés,
  + és - elemek feltárása
  gördülékeny előadás,
  szemléletesség,
  a feltett kérdésekre adott frappáns válaszok.

## Slide 21: Végrehajtás? Új projekt?
Egyre gyakrabban
Sikerdíj?
Függetlenség
Az időközben felmerülő új problémák mentén:
  Van-e ezen a területen szakmai ismeret?
  Elégedett volt-e az ügyfél?
  Maradt-e pénze?